## Slide 1: DỰ ÁN BỘ NGOẠI A-BIGTIME
GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## Slide 2: NỘI DUNG
MÔ TẢ BÀI TOÁN
TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
THÀNH VIÊN DỰ ÁN
MỤC TIÊU ĐỀ RA
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

## Slide 3: MÔ TẢ BÀI TOÁN
Quản lý các nghiệp vụ theo yêu cầu
Tổng hợp số liệu
Xuất báo cáo theo quyết định
Notes: Quản lý TSCĐ & CCDC cho từng đơn vị
Số liệu được tổng hợp lên cho các đơn vị quản lý
Hỗ trợ các báo cáo đầu ra theo các quyết định

## Slide 4: TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
Độ phức tạp bình thường
Dự án nâng cấp
Độ quen thuộc của các thành viên tốt
Công ty
  Tăng lợi nhuận
  Nâng cao vị thế
  Mở rộng thị trường
Đội dự án
  Tăng thêm kinh nghiệm

## Slide 5: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
Ngôn ngữ lập trình: C#.NET
Framework: .NET Framework 3.5
Hệ quản trị CSDL: Sql Server 2008
Môi trường phát triển: Visual Studio 2012
Quản lý mã nguồn: Team Foundation Server

## Slide 6: THÀNH VIÊN DỰ ÁN
Scrum Master
  Mai Chí Linh
Nhóm phát triển
  Nguyễn Đức Thắng
  Hoàng Minh Tuấn
  Đỗ Duy Thọ
  Hoàng Bích Sơn
  Đặng Thị Tú
  Ngô Công Bằng
  Nguyễn Kim Thắng

## Slide 7: MỤC TIÊU DỰ ÁN
Xây dựng thành công sản phẩm
Đảm bảo tiến độ dự án
Tăng cường khả năng làm việc nhóm
Phát triển kỹ năng cá nhân cho từng thành viên

## Slide 8: KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Bao gồm 5 sprint
Sprint 1- Danh mục
Số lượng chức năng: 23
Thời gian thực hiện: 26/02/2014 -> 08/03/2014
Mục tiêu
  Hoàn thành các yêu cầu: thêm, sửa, xóa, nạp
  Không in báo cáo danh mục
  Có tài liệu thiết kế CSDL

## Slide 9: KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Sprint 2- Chứng từ (1)
Số lượng chức năng: 11 + 6 chứng từ
Thời gian thực hiện: 10/03/2014 -> 25/03/2014
Mục tiêu
  Hoàn thành các yêu cầu: thêm, sửa, xóa, nạp, in chứng từ, thoát, di chuyển chứng từ.
  Có tài liệu thiết kế CSDL.

## Slide 10: KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Sprint 3- Chứng từ (2)
Số lượng chức năng: 10
Thời gian thực hiện: 26/03/2014 -> 19/04/2014
Mục tiêu
  Hoàn thành các yêu cầu: thêm, sửa, xóa, nạp, in chứng từ, thoát, di chuyển chứng từ.
  Có tài liệu thiết kế CSDL.

## Slide 11: KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Sprint 4- Báo cáo
Số lượng chức năng: 40 (20 báo cáo cần thiết, 15 báo cáo chưa cần thiết, 5 không cần thiết)
Thời gian thực hiện: 21/04/2014 -> 10/05/2014
Mục tiêu
  Có tài liệu thiết kế CSDL, procedures.
  Thiết kế báo cáo, thủ tục.
  Hiển thị báo cáo.

## Slide 12
THẢO LUẬN

## Slide 13: Transitional Page